
2025年道县月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处
绩效自评报告
一、基本情况
(一）部门（单位）基本情况
月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处为副处级单位，内设4个科室:综合办公室、旅游发展科、工程建设科、文物保护科，编制数16人，其中正副科级7人，其它人员7人，实际在岗15人，另借调2人，实有车辆0台。
主要职能 ：
 根据《湖南省风景名胜区管理条例》规定，月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处主要是保护月岩、周敦颐故里、玉蟾岩国保单位的古迹，开发名胜古迹，供游人参观
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
1、年度总体支出绩效目标：
目标1、完成对濂溪总祠项目的立项、放线、踏界、设计、预算。
目标2、完成月岩景区停车场新建厕所工程的建设、验收，财政结算评审。
目标3、完成周敦颐故居布展的设计和预算。
目标4、完成风景区疑似图斑核查。
目标5、完成濂溪故里古建筑群修缮二期工程的设计。
目标6、完成濂溪故里古建筑群安防、防雷计划项目上报省文物局。
目标7、加强基础建设，完善景区遗留部分断头路和安全护栏。             目标8、智慧景区、导视系统（标识标牌）等工程均处在建设和不断完善中。
二、一般公共预算支出情况
2025年月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处整体支出6156.16万元。一般公共预算财政拨款收入461.50万元。
（1） 基本支出情况：基本支出209.50万元，工资福利支出189.63万元：基本工资支出75.08万元,津贴补贴5.59万元，奖金39.34万元,绩效工资25.99万元,基本养老保险16.12万元，医疗保险经费8.77万元，住房公积金17.49万元。一般商品服务支出23.75万元：办公费4.68万元；印刷费5.95万元；水费0.70万元；电费1.38万元；维修（护）费1.86万元；工会经费4.00万元；福利费1.30万元。
（二）项目支出情况：2025年年初预算数为252.00万元，其中：周敦颐故里运营管理经费（专批）170.00万元；月岩玉蟾岩楼田故里保护经费（核拨）13.00万元；周子理学文化协会10.00万元；游客集散中心荷花池租金8.00万元；“楼田惨案”爱教基地经费6.00万元；自然保护地巡查、核查、执法（专批）3.00万元； 廉洁文化展示馆建设42.00万元。

三、政府性基金预算支出情况
月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2025年政府性基金预算5694.66万元,其中:月岩景区提质升级建设项目5500.00万元; 濂溪故里景区提质升级建设项目194.66万元。
四、国有资本经营预算支出情况
月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2025年无国有资本经营预算支出。
    五、社会保险基金预算支出情况
月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2025年无社会保险基金预算支出。
6、 部门整体支出绩效情况
2025年，管理处在县委、县政府的坚强领导下，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省市文旅部门关于推动文化遗产保护传承与旅游深度融合发展的系列部署，奋力推进景区高质量发展，取得了一定成绩。濂溪故里，获国防科技大学授与“廉洁文化育人基地”、获湖南劳动人事职业学院授与“大思政课”实践教学基地荣誉。现将工作情况汇报如下：
[bookmark: _GoBack]（一）强化思想引领，政治立场坚定不动摇。一是抓实政治理论学习。始终把政治建设摆在首位，积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党的二十届四中全会精神学习，引导班子成员及全体干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。截至目前，开展理论中心组集中学习12次，专题研讨12次；开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办专题读书班2期，集中学习研讨5次，县级领导上专题党课1次；召开了支部委员会12次和党员大会7次，支部书记上专题党课4次，主题党日活动12次。二是深化党风廉政建设。准确把握党中央全面从严治党战略部署，结合清廉道州建设，组织领导干部签订《党风廉政建设责任书》，所有党员签订《廉政承诺书》。常态化开展廉政警示教育，打造“濂溪清风”廉政教育示范点，引导干部职工遵循廉洁自律准则，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。严格执行“三重一大”集体决策制度，推动党建与管理深度融合。三是落实意识形态责任。及时调整意识形态领域工作领导小组，制定《意识形态工作责任制实施办法》，全年召开意识形态专题部署会2次、形势研判会2次。组织排查讲解词、宣传展板、文创产品等方面的风险点8处并及时整改到位。牢牢掌握意识形态工作主动权,严格落实网络信息“三审三校”制度，加强景区微信公众号等新媒体平台管理，组建舆情监测小组，妥善处置游客咨询类舆情，全年未发生重大网络负面事件。
（二）优化宣传服务 ，擦亮濂溪文化名片。一是基地建设成效显著。不断拓展景区文化内涵，弘扬周敦颐廉洁思想的当代价值，将景区打造成党员干部倡廉树廉打卡地、理学文化传承传播地、湖湘文化探源研学地。2025年濂溪故里，获国防科技大学授与“廉洁文化育人基地”、获湖南劳动人事职业学院授与“大思政课”实践教学基地等荣誉。二是接待服务深受好评。今年来，党政机关廉政教育游、爱国主题教育游、中小学生研学游等游学项目持续火爆，游客数量、满意度不断攀升，全年接待各类游客大约40万人次。圆满完成全国妇联、全国书法协会、省委、省政府、永州市委、市政协、中国美术学院、国防科技大学等国家、省、市各级重宾考察、专家学者调研等接待任务，获上级领导和来宾一致好评。三是主题活动丰富出彩。结合“我们的节日”“中国旅游日”及周敦颐纪念日，举办“最美女生、欢聚濂溪”“清明缅怀先贤·传承清廉家风”“美好中国·幸福旅程”“莲香千年·理传万代”等系列主题活动，吸引了众多国内外学者、文化爱好者和游客前来参与，极大地提升了景区的知名度和影响力。四是宣传推广有声有色。拍摄《理学源乡·濂溪风光》《理学源乡·月岩仙踪》等宣传片，与国防科技大学合作打造《濂溪清风》廉洁教育思政作品，通过网络直播《走进千年廉脉，涵养廉洁之基》思政大课堂。与湖南劳动人事职业学院合作推出《爱莲种莲·说莲品莲》等八个作品，将濂溪故里打造成廉洁教育生动课堂。“濂溪书院许愿牌”等温暖小故事纷纷被新华社、人民网、中国军号、红网等主要官媒推介，传播爱国拥军正能量。联动湘超体育赛事，发布《从濂溪故里发往莲城深处的情书》《致岳麓书院：共溯“濂溪一脉”，同扬湘水余波》，有力提升了景区知名度。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]（三）推进项目建设，夯实旅游发展基础。一是重点项目有序推进。濂溪故里景区提质升级项目，2025年2月27日完成招标，中标金额709.95万元，已完成濂溪书院木结构维修刷漆、荷花池补种、广场升降舞台维护等工作。月岩景区创AAA级旅游基础设施项目，含景区设施（估算1900万元）、道路改造（估算380万元）、S347路面改善（估算3560万元）三部分，目前已完成一期初步设计、地形测绘及选址论证，道路提质工程完成设计送审，S347路面改善工程9月19日完成招标（中标金额3329.23万元），预计2026年7月完工。化解拖欠企业账款项目13个，累计支付267.58万元，及时解决了历史遗留问题。还有2个50万元以上拖欠企业账款项目正在财政结算评审，年底可以完成。二是项目申报成效显著。积极申报了濂溪故里古建筑群防雷、月岩摩崖石刻文物本体修缮、月岩摩崖石刻数字化利用等项目。深化《玉蟾岩危岩体项目设计方案》修编，上报《濂溪故里古建筑群文物保护规划（2023-2035年）》，完成《玉蟾岩遗址保护规划》修编初稿并征求专家意见。实施完成濂溪故里古建筑群消防提质项目；成功申报安防项目获国家专项资金352万元（到位228万元），项目正在实施；古建筑群二期保护修缮项目通过市级初验，已向省文物局申请了终验。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]（四）抓实职责职能，提升景区管理水平。一是文物保护精准施策。聚焦濂溪故里古建筑群、月岩摩崖石刻和玉蟾岩遗址3处国家重点文物保护，严格落实“保护第一、加强管理”方针，完成核心文物定期监测与日常维护，重点强化18栋国保建筑防火工作，筑牢文物安全防线。二是设施设备定期维护。定期对景区内的道路、桥梁、栏杆、标识牌等基础设施进行检查和维护，确保游客的安全。同时，根据游客的需求和景区的发展，对濂溪书院进行提质改造，提升了游客的游览体验。三是景区管理精细规范。依据《周敦颐故里景区入驻物业公司考核办法》对入驻的物业公司进行管理，完善《景区绿化管养考核办法》《应急预案》等制度，成立安全管理委员会落实岗位责任制；新增4名保洁人员、加密垃圾清运频次，特别是在节假日活动期间，加大重点区域清扫力度；四是自然保护地有序推进。根据永州市林业局关于交办2025年度自然保护地全面监督生态环境问题线索的函，共现场核查图斑9个，均无需整改；完善项目审批流程，共审批建房申请6户、林业采伐申请5人次。
（五）狠抓组织实施，提升中心工作质效。一是安全生产常抓不懈。压实安全生产责任，制定《安全生产责任考核表》，明确班子成员、各科室各岗位的安全生产职责。全年召开专题会议5次，针对景区古建筑群文物保护单位、游客密集场所、消防设施等重点领域，开展隐患排查36次，整改隐患6处、整改率100%；完善应急预案，组织消防、游客疏散演练2次；实行保安和消防控制室24小时值班，节假日增派人员巡逻监控，全年未发生安全事故。二是结对帮扶成效显著。紧扣乡村振兴战略，高质量完成月岩村结对帮扶任务，组织干部常态化入户走访，落实“五一个”活动要求，精准掌握结对户情况、解决实际问题。组织开展支部与帮扶村联建活动，联合上党课、开展主题党日活动，提升基层党组织凝聚力和战斗力。2025年月岩村集体经济收入稳步增长，脱贫攻坚成果得到持续巩固。三是学法用法规范到位。将党内法规及法律法规学习纳入干部队伍建设重点内容，推动学法用法常态化、制度化。梳理形成《应知应会党内法规清单》《景区管理相关法律法规规章清单》，涵盖《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《旅游法》《文物保护法》等。利用理论学习中心组、“三会一课”党员活动，组织管理处干部学习法律法规，全体干部职工参与全县普法培训考试，并将成绩纳入年终考核。严格执行文物保护、旅游服务、安全生产等方面的法律法规，强化依法履职，全年未发生违法违规行政行为，景区管理法治化水平显著提升。
七、存在的问题及原因分析
一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。
二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。
八、下一步改进措施
    1、严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，结合实际情况，完整、准确披露相关信息，做到决算和预算相结合。
2、加强资金的使用管理，让各类资金用到实处。
3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本年度绩效自评结果为90分。按规定时间内将2025年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。

月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处
2026年5月11日

