2025道县公路建设养护中心绩效自评报告

1、 单位概况
（一）单位基本情况
1、主要工作职责是：代表道县人民政府履行全县国省道干线公路和部分县乡公路及其设施的日常养护，大中修、绿化、安保、危桥改造工程，参与和实施国防公路战备，保护路产路权，负责所辖区内车辆超限管理综合执法等管理职责，承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置情况。2025年我中心是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设综合室、政工财务室、安全应急室、工程建设室、干线公路事务室、农村公路事务室、计划与统计信息室7个股室。
3、人员情况。2025年年末实有人数110人，（其中参照公务员管理的2人），较2024年少2人，主要原因是职工退休。
二、预算执行与管理情况
1、2025年单位年度总收入3038.8043万元，其中财政拨款收入3038.8043万元，上级补助收入0万元。
[bookmark: _GoBack]2、2025年单位年度总支出3038.8043万元，包括基本支出1798.0568万元，项目支出1285.7475万元，2025年度一般公共预算财政拨款支出3083.8043万元，包括基本支出1798.0568万元：基中人员经费1625.5568万元，占比53%，日常公用经费172.5万元，占比5%，项目支出1285.7475万元，占比42%。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、人员经费包括工资福利支出1625.5568万元。
5、公用经费包括商品服务支出172.5万元。
6、2025年“三公经费”支出20.09万元，其中公务用车运行维护费20.09万元，公务接待费0万元，因公出国费0万元。
7、预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后20日内在政府门户网站公开了预决算信息数据和重要事项说明。
三、绩效情况
2025年，道县公路建设养护中心在县委、县政府的正确领导下，全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，以公路建设与养护为核心任务，聚焦服务品质提升，全面完成年度各项目标任务，现将工作情况总结如下： 一、党建引领作用持续强化(一)深化作风建设。深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育及违规吃喝专项整治，通过系统学习《习近平力戒形式主义官僚主义论述摘编》、对照检视干部思想工作、整改提升拒腐反腐能力等措施，全体党员干部对作风建设重要性的认识显著增强，营造了风清气正的政治生态。(二)强化纪律监督。制定《2025年度党建工作计划》，完善基层党组织工作制度，推进规范化建设;开展专题党课4次、警示教育4场，查摆整改领导班子问题15条、班子成员问题44条。强化日常纪律监督，开展考勤与项目廉政检查18次，规范合同拟定与验收流程，推动党建与业务融合，全年召开支委会15次、党员大会8次，开展主题党日活动13场。二、日常工作效能稳步提升(一)日常养护工作全年累计完成路面保洁、行道树修枝160公里、打草162.1公里，消除安全隐患5处，修复涵洞2处，增设安全护栏100米、防撞墙35米，修补路面坑槽5000余平方米。干线公路领域清理水沟57公里、疏通涵洞102座、清扫路面2269公里，小修工程完成路面修补32.8万平方米，更新标线5250平方米，修剪行道树110.2公里，维修桥梁伸缩缝14.5米,有效提升了公路服务水平。（二）重点项目开展情况1.S348线路面改善工程K32+162-K39.027全长6.865公里，总投资：2293万元，省补资金：846万元。该工程已完成路面施工，正在进行附属设施建设。2.G357线K1090+348-K1096+000段（宁远交界至柑子园路段）提质改造（大修）工程，全长5.652公里，总投资：1900万元，省补资金：1424万元。已开工建设，正在进行旧水泥路面破除及水泥路面冷再生施工，已完成2.5公里冷再生。3.G207线K3394+702-K3406+236段（廓洞水库至五马归槽）灾毁恢复重建工程，总投资：4100万元，省补资金：2180万元。项目路线全长11.534km，按技术等级二级公路，路基宽为14m，路面宽为12m，设计行车速度60km/h；桥涵荷载等级为公路-Ⅰ级，道路荷载标准BBZ-100，设计洪水频率为1/50。现已挂网招标。4.G207线K3419+708-K3434+157段（下洞高速路口至祥霖铺）灾毁恢复重建工程，总投资：3400万元，省补资金：3176万元。项目路线全长13.449km，按技术等级二级公路，路基宽为14m，路面宽为12m，设计行车速度60km/h；桥涵荷载等级为公路-Ⅰ级，道路荷载标准BBZ-100，设计洪水频率为1/50。该项目于11月份开工建设，目前正在进行旧路面铣刨及沥青路面冷再生施工，现已完成冷再生5.5公里及5.3公里沥青面层。5.道县潇水大桥拆除重建工作，总投资13000万元，省补资金5003万元，经公开招投标，该项目由湖南省路桥集团承建，于12月4日签订建设合同，12月9日举行了开工仪式。目前，正在进行环评、洪评、杆线搬迁和老桥拆除专项方案评审等项目前期准备工作，计划春节后拆除老桥。三、安全应急保障坚实有力（一）责任体系全面落实。完善安全生产制度体系，成立以中心主任为组长的安全生产领导小组，明确成员职责并落实“一岗双责”，层层签订安全目标责任状。全年共召开今冬明春道路交通安全、春运保障、安全生产月等专题部署会6次，制定专项行动方案，确保安全生产工作有序推进。（二）隐患排查整改高效推进。全年累计开展安全生产巡查240次，巡查里程2800余公里，排查整改安全隐患116处，整改率100%。投入约25万元完善安防设施，包括设置交通标志牌50块、减速带36米、钢护栏20米，更新标线1864.6平方米，更换上关大桥限高门架等；完成G357公路安全设施精细化提升工程及对G207、G357、S347平交路口“五小工程”等安防设施进行查漏补缺，保障道路通行安全。（三）应急能力显著增强。修订完善了《道县公路建设养护中心应对突发事件总体应急预案》及春运、防汛等专项预案，组建45人应急抢险队伍，全年出动应急抢险36组次、270人次。储备融雪剂58吨、防滑砂200立方、应急车辆8辆（含洒水车、救援车等）及各类工具设备，提升突发事件快速响应与处置能力。四、民生服务与帮扶扎实开展（一）信访件高效办结。完成县联席办交办的胡竹明房屋补偿及抚恤金发放问题、中央第三巡视组移交的何武成违规为职工谋取福利房问题等信访回复工作；协助县交通运输局处理周花茂行道树合同赔偿问题。（二）乡村振兴衔接有力。驻村工作队联合井塘村村委会开展森林防火、防溺水等宣传6000人次；推进人居环境改善，安装路灯40盏、修建沉水池及旱厕、维修审井大桥、完成岑天河灌溉水渠井塘段引水项目及村委会广场维修；发展农村预备党员1名，夯实基层组织力量。五、存在问题（一）施工环境复杂。G207南线（下洞高速路口至祥霖铺段）和G357（宁远交界至柑子园段），涉及村庄集镇路段较多，车流量大，重载车辆多，交通维护和协调工作难度大。（二）项目推进滞后。地方财政资金困难，直接影响项目的落地与实施。（三）养护设备不足。沥青养护机械不全、应急抢险机械老化，极端天气应对效率有待提升。六、下一步计划（一）攻坚重大项目。加快 G207线南线（下洞高速路口至祥霖铺段）灾毁恢复重建工程建设进度，争取在2026年1月底前完工，保障道路行车安全；推进G207北线（廓洞水库至五马归槽段）灾毁恢复重建，重点实施路基拓宽、路面重铺及桥涵加固，同步完善交通安全设施，提升重载车辆通行能力，力争2026年6月前完成主体工程；G357线（宁远交界至柑子园段）提质改造（大修）工程，争取在2026年3月底前竣工验收；加快潇水大桥拆除重建项目进度，争取2026年完成主体建设30%。（二）优化养护模式。建议将公路养护资金纳入县财政年度预算刚性保障，设立专项养护资金，缓解资金缺口压力；加强预防性养护，将病害控制在萌芽状态，延长公路使用寿命并降低养护成本。（三）深化党建与安全监管。持续落实上级党建部署，巩固建设成果，提升党组织凝聚力；做好安全生产监管，定期开展公路设施、施工现场隐患排查，确保隐患动态清零。（四）积极跑项争资。2026年拟向上争取4个项目资金支持，一是道县G207线K3433.157-K3440.597段大修工程，资金5350.488万元；二是道县G538线K0.000-K8.533段大修工程，资金2252.712万元；三是道县G357线K1096.000-K1108.407段大修工程，资金3275.488万元；四是道县G207线石下渡危桥改造，资金291.5万元。道县公路建设养护中心将以更高标准、更实举措推进后续各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚实的公路保障。

