道县上汶至楼田旅游公路工程

交 易 文 件

交易编号：XXGC-DX-020

交 易 单 位：道县公路管理站

代 理 机 构：湘西功成建设项目管理有限公司

日       期：二○二一年九月

总  说  明

一、本项目专用本仅适用于道县上汶至楼田旅游公路工程招标。

二、本项目专用本是根据中华人民共和国《标准施工招标文件》、《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）、《公路工程施工招标评标委员会评标工作细则》 （交公路发【2017】142号）文件精神的内容，结合本地区及本项目特点和实际需要编制的项目专用本。本项目专用本必须与《标准施工招标文件》、《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）配套使用，单独使用无效。

三、《标准施工招标文件》、《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）由投标人自备，当本项目专用本与《标准施工招标文件》、《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）不一致时，以本项目专用本为准。

四、本项目专用本中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，所有身份证均指第二代身份证，所有时间均指北京时间，所有货币单位均指人民币元。

五、本文件中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。

总     目     录

第一卷

第一章 交易公告	4

第二章 交易响应单位须知	7

第三章 评标办法（技术评分最低标价法）	23

第四章 合同条款及格式	33

第五章  工程量清单	39

第二卷

第六章  图  纸	41

第三卷

第七章	技术规范	43

第八章	工程量清单计量规则	44

第四卷

第九章	交易响应文件格式	46

第一卷

第一章 交易公告

第二章 交易响应单位须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第一章  交易公告

道县上汶至楼田旅游公路工程交易公告

1．交易条件

道县上汶至楼田旅游公路工程（以下简称“本项目”），湖南省交通运输厅以湘交综规[2021]89号文批准建设，道县发展和改革局以道发改许准字[2021]29号核准交易，建设资金来自省拨资金。招标人为道县公路管理站，招标代理公司为湘西功成建设项目管理有限公司 。项目已具备交易条件，现对该项目进行公开交易。

#### 项目概况与交易范围

2.1项目名称：道县上汶至楼田旅游公路工程

2.2交易编号：XXGC-DX-020

2.3建设地点：湖南省永州市道县

2.4建筑规模：本公路起点接楼田村现有道路，中间下穿厦蓉高速，终点接上汶附近的 198 乡道，设计速度为 15Km/h，全长约 2.23Km，现状有4.0m-5.5m水泥混凝土路面，但破损较严重，根据湖南省旅游公路技术指南要求，改建为路基宽度 7.0m（0.50m土路肩+6.0m沥青混凝土路面+0.50m土路肩）。工程建安费为2492003.43元。

2.5交易范围：道县上汶至楼田旅游公路工程（具体以项目业主提供的施工图纸和工程量清单及项目业主的要求为准）。

2.6计划工期：45 日历天（缺陷责任期为1年，保修期5年）。

2.7标段划分：本项目划分为一个标段。

3．投标人资格要求

3.1企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；财务状况良好，须具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。湖南省外企业须按照湘建建【2015】190 号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。投标人应进入交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（如投标单位名称有变更，需提供变更证明等证明材料。）

3.2类似业绩要求： 满足近3年内（按投标截止之日起往前推算）至少独立完成过2项类似项目的施工业绩（类似项目指里程2.2公里及以上的公路工程施工业绩，工程内容应包括路基工程、沥青路面工程、交安工程）。内容以在交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统能够查询到业绩信息为准。（并附招标公告和中标公示官网打印页、中标通知书和合同协议书、工程交工或工程竣工验收证书）。如投标单位未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标单位满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.3项目经理应具有省级及以上建设行政主管部门颁发的公路工程专业二级及以上注册建造师证书和省级及以上交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（编号为B类），近3年具有类似工程业绩且无在建工程。项目总工应具有公路工程相关专业中级及以上技术职称且具有省级及以上交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（编号为B类），近3年具有类似工程业绩且无在建工程。以上人员并提供2021年3月以来连续6个月由交易响应单位购买了劳动保障部门的社会养老保险，需提供网上查询单、同时提供劳动保障部门网站的查询网址、户名和密码。

3.4具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人等利益关系人不得同时对本项目提出投标申请。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.6招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

3.7 湖南省外企业按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）。初次进入湖南省公路建设市场（在湖南省无公路施工企业信用评价等级）的投标人，还需提交企业注册地省级交通运输主管部门出具的无不良行为记录证明。

3.8 交易单位不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续两年（最近第二年和最近第一年）评为 C 级或最近一年内在湖南省交通运输厅有不良行为记录或最近一年内有围标串标行为记录的潜在申请人参与投标。

3.9 本次招标不接受联合体投标。

4．交易文件的获取

4.1请各投标单位于递交投标文件截止之日前，在道县人民政府网进行网上下载招标文件、图纸及工程量清单。通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与备案的书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。

4.2交易文件每套售价400元 ，递交投标文件时缴纳，否则拒绝接受其投标文件。

5.标前质疑、答疑

5.1时间：投标人认为交易文件存在歧视性条款的，应在投标截止时间3日前以书面形式通知交易单位及代理机构，代理机构及交易单位在规定时间内做出答复。

5.2方式：投标人按规定格式要求，将质疑事项或需要澄清答疑的问题以书面形式通知交易单位及代理机构。交易单位及代理机构在规定时间内做出答复，答复内容作为交易文件的正式组成部分，请各投标人自行下载和查阅变更公告、延期公告等文本资料，如有遗漏，责任自负。

5.3超过上述期限，交易单位及代理机构不再接受标前质疑。

6.评标办法及资格审查

本项目评标办法采用公路工程建设项目招标投标管理办法（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号） 规定的“技术评分最低标价法”，本项目按投标人综合得分由高到低顺序确定3家投标单位参与报价文件评审。资格审查方式为资格后审。

7. 投标文件的递交及相关事宜

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021年10月25日 09 时 00 分，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至 道州北路253号道县发改局五楼。

7.2 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照交易文件要求密封的投标文件，交易单位将予以拒收。

8.投标保证金

8.1本项目投标保证金金额为：肆万伍仟元整（45000.00元）；

8.2 提交的时间：详见招标文件；

8.3 投标保证金的形式如下（交易响应单位自行选择其中一种缴纳方式）：

形式一：从交易响应单位基本账户电汇或企业网银转帐

形式二：线下保函（即银行保函）

形式三：电子保函

8.4不接受以现金方式提交的交易保证金，以现金方式提交的交易保证金无效；付款单位名称与交易响应单位名称不一致的交易保证金无效。

9.发布公告的媒介

本招标公告在道县人民政府网上发布。

10.行政监督

本次招标项目接受相关行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。行业行政监督部门为道县交通运输局，电话：0746-5220889。

11.联系方式

招 标 人：道县公路管理站

地  址：道县道江镇道州北路                联  系  人：何先生   电   话： 13574647118

招标代理机构：湘西功成建设项目管理有限公司

地  址： 湘西经开区州府东路8号名门江山第4栋205室

联系人： 徐先生     电  话： 15173112545       邮箱： 1136785767@qq.com

第二章 交易响应单位须知

交易响应单位须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 交易单位 | 交易单位：道县公路管理站 地 址：道县道江镇道州北路 联系人：何先生 电 话：13574647118 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 招标代理机构：湘西功成建设项目管理有限公司 地 址： 湘西经开区州府东路8号名门江山第4栋205室 联系人：徐先生 电 话：15173112545 邮箱：1136785767@qq.com |
| 1.1.4 | 交易项目名称 | 道县上汶至楼田旅游公路工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 道县 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 省拨资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （详细内容以招标人提供的设计图纸和工程量清单为准）； |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 45 日历天； 计划开工日期： / 年 / 月 / 日 计划交工日期： / 年 / 月 / 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 安全生产“零事故”、“零死亡” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 其他要求：见附录6 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 申请人不得存在下列情形之一： （1）为交易单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与交易单位存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）； （6）为本标段的监理人； （7）为本标段的代建人； （8）为本标段的招标代理机构； （9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； (10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； (11)财产被接管或冻结的； (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； (13)涉及正在诉讼的案件且经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响. |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | （1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的； （7）被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续两年（最近第二年和最近第一年）评为 C 级信用等级。 |
| 1.9.1 | 现场踏勘 | 不组织，投标单位可自行现场踏勘 |
| 1.10.2 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 递交投标文件截止之日3天前 |
|  |  | 形式：书面或邮件方式 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面或邮件 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以招标人发出时间为准） 形式：书面或邮件 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 书面或邮件 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到澄清后24小时内（以招标人发出时间为准） 形式：书面或邮件 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标文件应包括下列内容： 第一个信封（商务及技术文件）： （1）投标函（I）及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）投标保证金； （4）施工组织设计 （5）项目管理机构 （6）资格审查资料 （7）其他材料 （8）信用等级情况表 第二个信封（投标报价） （1）投标函（Ⅱ）； （2）已标价工程量清单（包含电子版）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般增值税计算方式实施 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单；填写完毕的工程量清单（包括工程量清单说明）每页应由投标单位的法定代表人或其授权委托人逐页签署姓名，逐页加盖投标单位单位公章。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 本项目招标控制价（最高限价）金额为：2492003.43元 注：招标人为本次招标编制了最高限价。投标人的投标报价不得高于最高限价，如投标人的投标报价高于最高限价，该投标文件作废标处理。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 报价工程量清单的U盘应符合如下要求： （1）确保U盘内数据能被正确读取。 （2）U盘表面加贴标签，注明项目名称、投标人的名称，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署或加盖单位章。 （3）U盘与投标文件第二个信封（报价文件）正本、副本密封在同一个封套里。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账 投标保证金的金额：人民币（大写）肆万伍仟元整。 递交方式： (1)投标保证金必须是从投标单位单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。 投标保证金的托管账户： 开户名称：道县招标投标指导协调领导小组办公室 开 户 行：中国建设银行股份有限公司道县支行 账 号：43050171720800000491-0002 (2)采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具（联合体投标的， 由牵头人开立基本账户的银行出具）保函，与银行查询授权书原件一并在投标截止时间前交招标人。 注：（1）交投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“道县上汶至楼田旅游公路工程”的投标保证金，如果没注明是“道县上汶至楼田旅游公路工程”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标单位自行负责。 - 投标保证金到账截止时间为（投标截止时间前一工作日下午17：00），以到帐为准。 投标保证金的退还：未中标单位的投标保证金在中标通知书发出之日起五日内退还；中标单位的投标保证金在中标单位与招标人签订合同后五日内将投标保证金退还至中标单位的基本账户。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生了法律、法规和招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有，具体要求： “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本（全本）、资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证的复印件。 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年-2020年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近3年（2018年10月至2021年09月） |
| 3.5.4 | 投标人的信誉情况表 | 附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件和在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.2 | 投标文件应对招标文件实质性内容作出响应 | 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、环保目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件份数：1份正本4份副本； 是否要求提交电子文件：要求 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 投标文件正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、并且自目录起（含目录，以阿拉伯数字“1”开始）逐页标注连续页码。 |
| 4.1.1. | 投标文件的密封和标识 | 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）的正本与副本应统一密封在一个封套中。第二个信封（报价文件）的正本与副本、以及填写完毕的工程量清单电子文件应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： 道县上汶至楼田旅游公路工程 招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 项目招标编号： 在 2021年 10月 25 日 09 时 00 分前不得开启 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人地址： 招标人名称： 道县上汶至楼田旅游公路工程 招标第二个信封（报价文件）投标文件 招标项目编号： 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：2021年10月25日 09 时 00分 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：道州北路253号道县发改局五楼 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：现场根据第一个信封（商务及技术文件）的进度，由招标人在开标现场通知投标人。 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：道州北路253号道县发改局五楼 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人法定代表人或委托代理人是否到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况； （5）开标顺序：递交文件的前后的顺序； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标会议结束。 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | 在评标委员会完成对投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的初步评审后，在监督部门的监督下，招标人将按照本章第5.1款规定地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标（第二个信封的开标时间招标人现场通知）。主持人按下列程序进行开标： - 宣布开标纪律； （2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人法定代表人或委托代理人是否是否到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）由投标人推选的代表检查投标文件情况； （5）开标顺序：递交文件的前后的顺序； （6）公布招标人最高限价； （7）按照宣布的开标顺序当众开标，开标人在拆封投标文件第二个信封（报价文件）封套后，按照封套上写明的投标人名称公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、报价（若投标函的投标价大小写金额不一致时，应以大写金额为准）及其他内容，并记录在案。将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人； （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标会议结束。第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标： （1）未在投标函上填写投标总价； （2）投标报价超出招标人公布的最高限价； （3）投标函及标价的工程量清单未按照招标文件规定签署或加盖单位章；被当场宣布废标的投标文件的投标报价不进入评标基准价的计算。 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 招标人读取投标人提交的工程量清单U盘，如出现U盘数据由于硬件原因无法读取时，招标人将按如下程序处理： （1）要求投标人对U盘无法读取这一事项进行证实，并由行政监督人员确认； （2）在确认递交的U盘无法读取后，招标人才可要求投标人提交备份U盘； （3）投标人经招标人同意后，可以选择在自带的或招标人准备的电脑设备上进行备份U盘的读取，只要能在两者任一电脑设备上能够读取，则U盘有效。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：《道县人民政府网》 公告期限：3个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数为3名并排序 |
| 7.5 | 中标通知 | 招标人依照有关法律法规的规定，对中标候选人按有关规定，在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期为3个工作日。公示期满之后，招标人授权招标代理机构对无投诉举报的或投诉举报经查证失实的中标候选人，以书面形式向中标人发出中标通知书。 对投诉举报属实的根据招标文件和相关法律法规的规定决定是否取消中标资格，同时，招标人将投标人此项行为上报湖南省交通运输厅。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | / |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：签约合同价格的10% 履约保证金形式：转账或银行保函 履约保证金缴纳时间：中标后签订施工合同之前。 履约保证金缴纳账号：中标后到招标单位处获取。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监管部门：道县交通运输局 地址：道州北路 电话：0746—5220889 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10.1 | 招标人终止招标 | 招标人若终止招标，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期活期存款利息。 |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 | （1）中标人在中标通知书发出之前，中标人须按相关规定向交易中心交纳交易服务费。 （2）招标代理服务费的币种为人民币。 （3）招标代理服务费为大写：按招标人与招标代理机构签订的代理合同等相关文件收取。招标代理服务费：29800元，由中标方支付。 （4）该项目的评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费等，由该项目中标方支付。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人，招标人将拒绝其参与本次招投标活动。信用信息查询结果以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）上为准。 |
| 10.3 | 招标要求 | 投标单位法定代表人或其授权委托人必须携带本人身份证原件按时到场并签到出席开标会议： 投标单位必须在投标响应截止时间前向招标代理机构递交下列证件和资料原件，以供资格后审查验： （1）合格的企业营业执照（副本）原件； （2）企业资质证书（副本）原件或二维码清晰可查的复印件； （3）企业安全生产许可证（副本）原件； （4）项目负责人的公路工程专业贰级及以上注册建造师证书原件及交通主管部门核发的B类安全生产考核合格证原件； （5）拟任本项目的项目技术负责人职称证、B类安全生产考核合格证； （6）缴纳交易保证金凭证原件； （7）业绩证明材料； （8）省外建筑企业入湘施工登记证明原件（省外企业提供）； 未按上述（1）至（8）要求参加投标者作废标处理。 说明： （1）如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。 （2）申请人应将以上原件装入密封袋内单独提交，原件需列详细清单。 |

附录1  资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；财务状况良好，须建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。湖南省外企业须按照湘建建【2015】190 号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。投标人应进入交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（如投标单位名称有变更，需提供变更证明等证明材料。）

注：

投标文件相应位置应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

本项目不适用

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

满足近3年内（按投标截止之日起往前推算）至少独立完成过2项类似项目的施工业绩（类似项目指里程2.2公里及以上的公路工程施工业绩，工程内容应包括路基工程、沥青路面工程、交安工程）。内容以在交通运输部或湖南省交通运输厅公路建设市场信用信息管理系统能够查询到业绩信息为准。（并附招标公告和中标公示官网打印页、中标通知书和合同协议书、工程交工或工程竣工验收证书）。

注：

1.“近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

2.“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。

3.如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足规定的（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

申请人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）； （6）为本标段的监理人； （7）为本标段的代建人； （8）为本标段的招标代理机构； （9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； (10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； (11)财产被接管或冻结的； (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； (13)涉及正在诉讼的案件且经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响：

注：投标人须在投标文件“信誉情况表”中如实说明相关的情况。

附录5  资格审查条件

（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书、交通主管部门核发的安全生产考核合格证书(B类)。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。 |
| 项目总工 | 1 | 具有公路工程相关专业中级及以上技术职称、交通主管部门核发的安全生产考核合格证书(B类) 。 |  |

注：

1.投标人须提供《拟委任的项目经理和项目总工程师资历表》，表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及上表要求的其他相关证书（如注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，附建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件。

2.项目经理和项目总工不得处于暂停执业处罚期内，且未被取消资格。在投标文件正本中，上述所有证件应采用清晰彩色复印件或彩色扫描件，并加盖投标单位公章。

3.投标文件中应附项目经理和项目总工2021年3月以来连续6个月由投标单位购买了劳动保障部门的社会养老保险，提供网上查询单、同时提供劳动保障部门网站的查询网址、户名和密码。

投标人须知

（见《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版））

第三章 评标办法（技术评分最低标价法）

一、评标办法前附表

二、评标办法

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： - 评标报价低的优先； - 被招标项目所在地省级交通运输主管部门最近一年评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先。 |  |  |  |  |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： - 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： - 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； - 投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； - 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 - 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件的规定。 - 与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响招标公正性： - 投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书等证件的副本变更记录复印件； - 投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求（资质、业绩、人员、信誉、财务等）； - 与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 - 投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： - 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； - 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人制定账户； - 若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 - 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提供授权委托书，且授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 - 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 - 不接受联合体投标。 - 投标人不允许分包。 - 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 - 投标文件中未出现有关投标报价的内容。 - 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时间。 - 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 - 权利义务符合招标文件规定： - 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； - 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； - 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； - 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； - 投标人在投标活动中无欺诈行为； - 投标人未对合同条款有重要保留。 - 投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 第二个信封（报价文件）评审标准 - 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； C.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件的规定。 （3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。 （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | - 投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证； - 投标人的资质等级符合招标文件规定； - 投标人的财务状况符合招标文件规定； - 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； - 投标人的信誉符合招标文件规定； - 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定； - 投标人的其他符合招标文件规定； - 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； - 投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定 - 不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计： 30 分 主要人员： 25 分 技术能力：10分 履约信誉（信用评价）：15分 业绩：20 分 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价=修正后的投标报价—暂估价—暂列金额（不含计日工总额） |  |  |  |
| 3.2.4 |  | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 招标投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评审 |  |  |  |
| 2.2.2（1） |  | 评分 因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 | 评分标准 |
|  |  | 施工组织 设计 | 30分 | 总体施工组织布置及规划 | 4分 | 满足工程基本要求，得3.2分； 切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得4分 |
|  |  |  |  | 项目重点、难点工程的施工方案及 技术措施 | 4分 | 满足工程基本要求，得3.2分； 切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得4分 |
|  |  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 4分 | 满足工程基本要求，得3.2分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得4分 |
|  |  |  |  | 工期保证措施 | 4分 | 满足工程基本要求，得3.2分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得4分 |
|  |  |  |  | 安全生产保证措施 | 4分 | 满足工程基本要求，得3.2分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得4分 |
|  |  |  |  | 环境保护、水土保持、施工后期的 场地恢复措施 | 3分 | 满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得3分 |
|  |  |  |  | 文明施工、文物保护及保证措施 | 3分 | 满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得3分 |
|  |  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预 案，支付保障措施 | 4分 | 满足工程基本要求，得3.2分； 切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得4分 |
| 2.2.2（2） |  | 主要人员 | 25分 | 项目经理任职资格 | 15分 | 项目经理任职资格：满足资格审查条件要求得11分； 每增加一条项目经理资格最低条件业绩要求的，加2分，本项最多加4分。 |
|  |  |  |  | 项目总工任职资格 | 10分 | 项目总工任职资格：满足资格审查条件要求得8分；每增加一条项目总工资格最低条件业 绩要求的，加1分，本项最多加2分。 |
| 2.2.2（3） |  | 技术能力 | 10分 | 投标人近 10 年获得与本次招标项目主体工程专业领域相对应的施工有关的下列奖项；或具有与本次招标项目主体工程专业领域相对应的施工有关的下列资历，对应按如下类别计分： - 获得国家级科学技术奖项的，每项加 2分，最多加4分； - 获得省级科学技术奖项的，每项加 2分，最多加 2分； 3、获得国家级工法的，每项加2分，最多加 2 分 4、主编或参编过国家标准、行业（指部级）或地方（指 省级）标准的，每项加1分，最多加1分 5、获得专利 （发明专利或实用新型专利）的， 每项加 1分， 最多加 1 分 注：1.、本项累计加分最高为 10 分，同一工程项目不重复加分， 仅按较高分计 1 次加分。 2、本次招标工程项目类别为：公路工程。 |  |  |
| 2.2.2（4） |  | 履约信誉 （15分） | 1、满足资格审查条件（信誉最低要求）计 12分。 2、信用评价（3分） 信用等级 年度; 2020; 2019; 2018. AA; 1.5; 0.9; 0.6. A; 1.05; 0.63; 0.42. B; 0. C; 0. 3、信用等级以湖南省交通运输厅发布的公路工程施工企业信用评价结果为准，企业信用加分分值按湖南交通运输厅近三年发布的企业信用评价结果进行权值分配，当年在湖南省发布的公路工程施工企业信用评价结果中无信用评价等级的，其当年的信用评价得分按上一年度发布的公路工程施工企业信用评价结果的信用等级结果进行评分（其中上一年度发布的信用评价结果为AA级的企业，按照A级计算当年信用评价得分）；上一年度发布的公路工程施工企业信用评价结果也没有信用等级结果的，其当年的信用评价得分按0分计。 |
|  |  | 业绩 （20分） | - 满足资格审查的公路工程施工业绩得 16 分。 2．每增加 1 项 业绩的加 2分，最多加4分。 |  |  |  |

二、评标办法

1. 评标办法

评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）评标报价低的优先；

（2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先；

- 商务和技术得分较高的投标人优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）其他评审因素：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他评审因素：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.2  第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

3.2.4评标委员会按照招标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化评审因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6  投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a．不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b．不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d．不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e．不同投标人的投标文件相互混装；

f．不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于投标人与招标人串通投标：

a．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b．招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c．招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d．招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e．招标人明示或暗示招标人为特定投标人中标提供方便；

f．招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a．使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b．使用伪造、变造的许可证件；

c．提供虚假的财务状况或业绩；

d．提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e．提供虚假的信用状况；

f．其他弄虚作假的行为。

3.7  投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8  不得否决投标的情形

投标文件在第二种“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

一、通用合同条款

二、专用合同条款

三、合同附件格式

- 通用合同条款

（见《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版））

二、专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

（见《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版））

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

B.项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：道县公路管理站 地 址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程相应部位施工前 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： 根据第15.3款发出变更指示的，监理人的变更权限详见（发包人的监理实施办法）。 |
| 6 | 4.1.10.（3） | 民工工资保证金：按湖南省交通运输厅湘交基建[2013]205号文《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付与管理工作暂行规定》、湘人社发[2018]87号《湖南省工程建设领域农民工工资专用账户管理办法》的通知和湘人社发[2019]53号《湖南省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知执行 |
| 7 | 4.1.10（4） | 安全生产专项经费按合同约定收取 |
| 8 | 5.2.1 | 发包人不提供材料或工程设备 |
| 9 | 6.2 | 发包人不提供施工设备和临时设施 |
| 10 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签署合同协议书后 天之内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：签署合同协议书后 天之内 |
| 11 | 11.5 | 逾期交工违约金： 10000元/天 逾期交工违约金限额： 10%签约合同价 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金： 不适用 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：不适用 |
| 14 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额： 不适用 |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份 |
| 17 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： 不适用 |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金限额： 3% 合同价格 |
| 19 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 20 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 21 | 18.2 | 竣工资料的份数： 3 份 |
| 22 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是 |
| 23 | 18.6.1 | 本工程是否进行试运行： 否 |
| 24 | 19.7 | 保修期：自实际竣工日期起计算 5 年。 |
| 25 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁机构：永州仲裁委员会 |

第三节   合同附件格式

（见《公路工程标准施工招标文件》2019年版）

第五章 工程量清单

（另册）

第二卷

第六章 图纸

（另册）

第三卷

第七章 技术规范

（见《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版））

第八章  工程量清单计量规则

见《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）

第四卷

第九章 投标文件格式

第一信封（商务及技术文件）格式

正本/副本

（项目名称）施工招标

投   标   文   件

(商务及技术文件)

投 标 人：                      （盖单位章）

年      月     日

目	录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、投标保证金；

四、施工组织设计；

五、项目管理机构；

六、资格审查资料；

七、承诺函；

八、其他材料；

九、信用等级情况表。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                        （招标人名称）

1. 我方已仔细研究                      （项目名称）第   标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工程质量：        ，安全目标：          ，工期：          。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金。

（4）在合同约定的期限内完成合同固定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投  标  人：    （全称）     （盖单位公章

法定代表人：                 （签名）

地     址：

电     话：

传     真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算 2 年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金及限额 | 11.5 | 逾期交工违约金：10000元/天 逾期交工违约金限额： 10%签约合同价 |  |
| 3 | 提前交工的奖金及其限额 | 11.6 | 不适用 |  |
| 4 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 合同期内不调价 |  |
| 5 | 开工预付款 | 17.2.1 | 不适用 |  |
| 6 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 不适用 |  |
| 7 | 进度款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 不适用 |  |
| 8 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 3% 合同价格 |  |
| 9 | 保修期 | 19.7 | 自实际竣工日期起计算 5 年 |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投 标 人：  （全称）          （盖单位章）

投标文件签署人签名：

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：               （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.请另准备本授权委托书原件一份，开标会时单独提交。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.请另准备本授权委托书原件一份，开标会时单独提交。

三、投标保证金

投标单位在此提供投标保证金银行转账单的复印件。

四、施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时用地计划表

附表八  外供电力需求计划表

附表一   施工总体计划表

| 年度 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 主要工程项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | … |
| 1.施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.路基处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.路基填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.防护及排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）底基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.路面铺筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.路面标志标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）墩台工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）梁体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）梁体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）桥面铺装及人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附表二   分项工程进度率计划（斜率图）

| 年 度 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季 度 |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |
| 月 份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |
| 图例： | 100（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路基填筑 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面基层 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面面层 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护及排水 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涵洞及通道 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁下部工程 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁上部工程 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.应按各标段实际工程内容填写。

2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三   工程管理曲线

| 年 度 季 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 度 进 度 工 程 完 成 的 百 分 比 （%） | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 一 |  |  | 二 |  |  | …… |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工期历程的百分比（%）

0     10     20     30     40      50     60     70     80     90    100

附表四   分项工程生产率和施工周期表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模（ 人，各种机械 台） | 平均每生产单位生产率（数量，每周） | 每生产单位 平均施工时间（周） | 生产单位总数 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊路基处理 | 公里 |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基填筑 | 万m3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 路面基层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 路面面层 | 万m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 路基防护及排水 | km |  |  |  |  |  |
| 6 | 涵洞 | 道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通道 | 道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁基桩 | 根 |  |  |  |  |  |
| 9 | 桥梁墩台 | 座 |  |  |  |  |  |
| 10 | 梁体预制安装 | 片 |  |  |  |  |  |

说明：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。

附表五   施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六   劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表七  临时占地计划表

| 用 途 | 面积（m2） |  |  |  |  | 需用时间 年 月至 年 月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 |  | 桩 号 | 左侧（m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.料场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表八  外供电力需求计划表

| 用电位置 |  | 计划用电数量（KW·h） | 用 途 | 需 用 时 间 年 月 至 年 月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右（m） |  |  |  |  |

五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。银行开户许可证、组织机构代码证及建设或交通主管部门颁发的企业法定代表人。

# （二）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 交易单位及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。

2.以上证件均为彩色复印件或彩色扫描件，加盖单位公章。

3.项目经理和项目总工必须是本单位正式职工，投标文件中应附项目经理和项目总工2021年3月以来连续6个月由投标单位购买了劳动保障部门的社会养老保险，需提供网上查询单、同时提供劳动保障部门网站的查询网址、户名和密码。

# （三）近3年完成的类似项目情况表

| 序 号 | 1 | … |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 项目所在地 |  |  |
| 交易单位名称 |  |  |
| 交易单位地址 |  |  |
| 交易单位电话 |  |  |
| 合同价格 |  |  |
| 开工日期 |  |  |
| 交工日期 |  |  |
| 承担的工作 |  |  |
| 工程质量 |  |  |
| 项目经理 |  |  |
| 项目总工 |  |  |
| 总监理工程师及电话 |  |  |
| 项目描述 |  |  |
| 备 注 |  |  |

注：1．本表填写的类似工程项目，应是交易响应单位在近3年内（按投标截止之日起往前推算）独立完成的，且应满足交易文件第二章投标单位须知附录3 资格审查条件（业绩最低要求），并标明序号。本表后须附类似工程项目的合同协议书，以及由交易单位出具的公路工程（标段）交工验收证书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件。

2．如近年来，交易响应单位法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3．应在备注中说明投标单位承担的具体施工任务，是独立施工还是作为联合体得牵头人或成员单位施工。

（四）投标人的信誉情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注： 1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4，逐条说明其信誉情况。

2.“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

- 其 他 材 料

八 、信用等级情况表

| 信用评价年度 | 信用 等级 | 信用评价 结果文号 | 投标人评价结果在文号附件表格中的序号 | 信用评价动态调整文号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 |  | 湘交函〔2021〕204号 |  |  |
| 2019年 |  | 湘交函〔2020〕195号 |  |  |
| 2018年 |  | 湘交函〔2019〕207号 |  |  |

第二信封（报价文件）格式

正本/副本

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

（报价文件）

投 标 人：         （全称）             （盖单位章）

年      月     日

目	录

一、投标函；

二、已标价的工程量清单。

- 投标函

（招标人名称）

1. 我方已仔细研究                   （项目名称）   标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号）后，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           元（￥         元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投  标  人：    （全称）     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签名）

地     址：

电     话：

传     真：

邮政编码：

年    月    日

二、已标价的工程量清单

1、投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明其他说明及工程量清单各项表格。

2、投标人填入报价的工程量清单应打印一套（包括工程量清单说明）装入第二信封(投标报价文件正本)中，每一页均应由法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。同时，投标人还应将填入报价的工程量清单（包括工程量清单说明）拷贝在一个U盘上，随同投标报价文件密封后递交。